BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CNTT/KH-ĐHNCT *Cần Thơ, ngày tháng năm 2023*

**kế hoạch LẬP TRÌNH WEBSITE**

**QUẢN LÝ HỒ SƠ**

Kế hoạch Lập trình Website quản lý hồ sơ dự kiến hoàn thành 15/01/2023 hoàn thành, bao gồm 5 giai đoạn phát triển, 4 nhân sự thực hiện như sau:

**- Thời gian:** 06/12/2023 đến 15/01/2024 (41 ngày)

**- Nhân sự**: 04 nhân sự.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **họ tên** | **Đơn vị** | **nội dung thực hiện** |
| **KS. Mai Viết Quang** | PP. Phòng CNTT | Quản lý dự án |
| **KS. Nguyễn Văn Toản** | NV. Phòng CNTT | Phụ trách lập kế hoạch, thiết kế, lập trình website quản lý hồ sơ |
| **KS. Bành Phước Trung** | NV. Phòng CNTT | Phụ trách thiết kế, lập trình website quản lý hồ sơ |
| **KS. Dương Quang Hưng** | NV. Phòng CNTT | Hỗ trợ thiết kế, lập trình website quản lý hồ sơ |

**I. Giai đoạn Phân tích**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **thời gian** | **Ghi chú** |
| * 1. Thu thập thông tin cần thiết, lập kế hoạch phát triển, lập các cột mốc thời gian.   2. Tham khảo giao diện, chức năng từ các phần mềm quản lý hồ sơ khác.   3. Lên ý tưởng, phát thảo giao diện, phân chức năng người dùng. | 06/12/2023 – 09/12/2023 |  |

**II. Giai đoạn Thiết kế**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **thời gian** | **Ghi chú** |
| Thiết kế đồ họa giao diện website | 11/12/2023 – 15/12/2023 |  |
| Báo cáo Kết quả thiết kế giao diện | 16/12/2023 – 18/12/2023 | **BÁO CÁO** |

**III. Giai đoạn Lập trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **thời gian** | **Ghi chú** |
| Lập trình giao diện, song song với kiểm thử giao diện | 19/12/2023 – 23/12/2023 |  |

**IV. Giai đoạn Kiểm thử**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **thời gian** | **Ghi chú** |
| 4.1 Lập trình chức năng, song song với kiểm thử chức năng  4.1 Tiến hành chạy bản thử nghiệm  + Kiểm thử giao diện  + Kiểm thử chức năng  4.3 Tổng kết kiểm thử  - Đánh giá chức năng  - Đánh giá hiệu năng | 24/12/2023 – 10/01/2024 |  |

**V. Giai đoạn Vận hành, bảo trì**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **thời gian** | **Ghi chú** |
| 5.1 Báo cáo kết quả thực hiện:  - Demo trang web hoàn chỉnh: Giao diện, chức năng.  - Dự kiến thời gian đưa trang web đi vào vận hành chính thức. | (11/01/2024 – 15/01/2024) | 1. Xin ý kiến Lãnh đạo Họp tổ Website.  2. Xin ý kiến Lãnh đạo về việc phân công nhân sự thuộc các đơn vị có kiến thức chuyên môn thực hiện quản trị các phân hệ chuyên môn trên website. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÊ DUYỆT**  **CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ** | **Người lập** |
| Mai Viết Quang | Nguyễn Văn Toản |

**VI. CÁC THÀNH VIÊN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **họ tên** | **ký tên** |
| 1 | Mai Viết Quang |  |
| 2 | Nguyễn Văn Toản |  |
| 3 | Bành Phước Trung |  |
| 4 | Dương Quang Hưng |  |